ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES D’EL JADIDA

Filière Génie Industriel — Projet de fin d’année

# CAHIER DES CHARGES
FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Conception d’une solution numérique pour le suivi et le pilotage des Demandes de Matières destinées à la maintenance de l’infrastructure ferroviaire

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Organisme d’accueil | Office National des Chemins de Fer (ONCF) |
| Département | Maintenance Infrastructure |
| Service | Service Appui et Approvisionnement |
| Période du projet | Stage de cinq semaines — 2026 |
| Stagiaire | Élève ingénieure en Génie Industriel |
| Version | Version 4.0 — Cahier des charges détaillé consolidé |

Confidentialité : document de travail interne. Les données réelles utilisées pour les essais devront être anonymisées et traitées conformément aux règles de l’ONCF.

# Fiche de validation du document

Ce cahier des charges formalise le besoin sur la base du prototype existant et des informations métier communiquées. Il doit être relu et validé par l’encadrant et, si possible, par un représentant de chaque étape du circuit.

| Version | Date | Auteur | Objet de la modification | Validation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/07/2026 | Stagiaire PFA | Première rédaction complète | À valider |
| 1.1 | 27/07/2026 | Stagiaire PFA | Actualisation du workflow et des règles métier | À valider |
| 1.2 | 27/07/2026 | Stagiaire PFA | Correction du circuit et approbation globale de la DM | À valider |
| 1.3 | 27/07/2026 | Stagiaire PFA | Intégration de la matrice définitive des rôles et transmissions | À valider |
| 2.0 | 27/07/2026 | Stagiaire PFA | Refonte complète du processus et de la classification selon le stock | À valider |
| 3.0 | 27/07/2026 | Stagiaire PFA | Fusion des opérations internes dans le MCIC et retrait des besoins hors périmètre | À valider |
| 4.0 | 29/07/2026 | Stagiaire PFA | Consolidation détaillée et intégration de la gestion de projet | À valider |

## Visa des parties prenantes

| Fonction | Nom | Avis | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encadrant ONCF |  | ☐ Validé ☐ À corriger |  |  |
| Responsable métier SAA |  | ☐ Validé ☐ À corriger |  |  |
| Représentant District/DRIC |  | ☐ Validé ☐ À corriger |  |  |

## Points restant à confirmer avant le développement

Infrastructure autorisée : serveur, système d’exploitation, base de données et règles de cybersécurité.

Délais cibles à appliquer aux principales étapes du circuit.

Liste finale des motifs de rejet et d’annulation exceptionnels.

# Sommaire

1. Présentation et contexte du projet

2. Analyse de l’existant et problématique

3. Objectifs et résultats attendus

4. Périmètre du projet

5. Acteurs, responsabilités et droits

6. Processus métier cible

7. Exigences fonctionnelles détaillées

8. Règles de gestion

9. Données et modèle conceptuel

10. Interfaces et parcours utilisateurs

11. Exigences non fonctionnelles et sécurité

12. Architecture technique proposée

13. Gestion et pilotage du projet

14. Apport Génie industriel et indicateurs

15. Tests, recette et critères d’acceptation

16. Livrables, hypothèses et validation

Annexes : cas d’utilisation, questionnaire et décision de périmètre

# 1. Présentation et contexte du projet

## 1.1 Organisme et service d’accueil

Le projet est réalisé au siège de l’ONCF, au sein du Département Maintenance Infrastructure. Ce département comprend notamment le Service Maintenance Voie, le Service Maintenance Caténaire et Sous-stations et le Service Appui et Approvisionnement. Les matières demandées servent aux activités de maintenance de l’infrastructure ferroviaire.

## 1.2 Objet du projet

Le projet consiste à analyser le fonctionnement existant, formaliser le circuit réel des Demandes de Matières (DM), puis concevoir une solution numérique centralisée permettant aux acteurs habilités de créer, transmettre, traiter et suivre les DM. Dans la limite des cinq semaines, cette conception doit aboutir à un prototype fonctionnel en Python couvrant le périmètre prioritaire.

## 1.3 Définition de l’application réseau

Dans le présent cahier des charges, « application réseau » désigne une application installée sur un serveur ou un poste central autorisé, accessible depuis plusieurs postes par navigateur sur le réseau interne. Tous les utilisateurs travaillent sur une base de données commune et voient les mises à jour selon leurs autorisations.

| Composant | Rôle attendu |
| --- | --- |
| Postes utilisateurs | Accès par navigateur sans stockage métier principal sur chaque poste |
| Serveur applicatif | Exécution de l’application Python/Django et contrôle des droits |
| Base centralisée | Conservation unique des utilisateurs, DM, articles, décisions et historiques |
| Réseau interne | Communication entre Districts, DRIC, DMI et MCIC |

## 1.4 Parties prenantes

Districts demandeurs

DRIC

DMI

MCIC — Magasin Central Infrastructure et Circulation

Service Appui et Approvisionnement

Administrateur de l’application

DSI ou responsable de l’infrastructure réseau

# 2. Analyse de l’existant et problématique

## 2.1 Existant informatique

Le prototype existant est développé en HTML, CSS et JavaScript et empaqueté avec Electron. Il prévoit plusieurs rôles, des écrans de suivi, des imports Excel, des stocks et des tableaux de bord. Toutefois, l’essentiel des données est stocké localement via IndexedDB et LocalStorage. Le prototype constitue donc une source d’analyse fonctionnelle, mais pas une spécification métier officielle.

## 2.2 Limites principales

Données dispersées et non partagées automatiquement entre les postes.

Absence d’une source unique et fiable pour connaître le statut d’une DM.

Contrôles d’accès exécutés principalement sur le poste utilisateur.

Risque de divergence entre les fonctionnalités du prototype et le circuit officiel.

Fonctionnalités nombreuses par rapport à la durée de cinq semaines.

Difficulté à mesurer les temps d’attente et la performance par étape.

## 2.3 Problématique

Comment centraliser et digitaliser le traitement des Demandes de Matières afin d’assurer leur traçabilité de bout en bout, de rendre visible la responsabilité de chaque acteur, de réduire les temps d’attente et de fournir des indicateurs fiables pour le pilotage du processus d’approvisionnement ?

## 2.4 Contraintes

| Contrainte | Conséquence sur le projet |
| --- | --- |
| Durée : cinq semaines | Priorité à un MVP complet et démontrable |
| Accès aux données réelles | Utiliser des données anonymisées ou de démonstration |
| Réseau et cybersécurité ONCF | Déploiement réel soumis à l’autorisation de la DSI |
| Prototype non contractuel | Faire valider chaque règle métier importante |
| Données articles volumineuses | Prévoir un import contrôlé du catalogue Excel |

# 3. Objectifs et résultats attendus

## 3.1 Objectif général

Mettre à disposition une application web centralisée et sécurisée permettant de créer, transmettre, traiter et suivre les Demandes de Matières depuis le District jusqu’à leur réception et leur clôture.

## 3.2 Objectifs spécifiques

Formaliser le processus actuel (AS-IS) et proposer un processus cible (TO-BE).

Centraliser toutes les DM, leurs lignes d’articles et leur historique.

Attribuer des droits adaptés à chaque rôle.

Permettre les validations et décisions successives sans perte d’information.

Afficher le statut, l’étape, le responsable courant et l’ancienneté de chaque DM.

Mesurer les délais par étape et le taux de satisfaction.

Faciliter la recherche, le filtrage et l’export des données.

## 3.3 Résultats mesurables attendus

| Résultat | Critère de réussite |
| --- | --- |
| Traçabilité | Chaque changement de statut indique auteur, date, action et commentaire |
| Centralisation | Une même DM est consultée depuis plusieurs comptes sur une base commune |
| Séparation des rôles | Un utilisateur non autorisé ne peut ni voir ni exécuter une action interdite |
| Suivi | Le District voit l’étape et la décision associées à sa demande |
| Pilotage | Un tableau de bord calcule au minimum les volumes, délais, rejets exceptionnels et le taux de satisfaction |

# 4. Périmètre du projet

## 4.1 Périmètre obligatoire — MVP

| Lot | Fonctions incluses | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Comptes et accès | Authentification, utilisateurs, rôles, rattachement organisationnel | P1 |
| Référentiel articles | Consultation, recherche et import initial depuis Excel | P1 |
| Gestion des DM | Brouillon, champs obligatoires, lignes d’articles, transmission et consultation | P1 |
| Workflow | District, DRIC, DMI, MCIC et réception District | P1 |
| Décisions | Validation et modification ; rejet/annulation motivés en cas exceptionnel | P1 |
| Traçabilité | Historique horodaté et journal d’audit | P1 |
| Pilotage | Filtres, indicateurs essentiels et export Excel/PDF simple | P1/P2 |

## 4.2 Fonctions reportées à une version ultérieure

Gestion budgétaire complète et interfaçage automatique avec les systèmes ONCF.

Gestion avancée des achats, contrats, fournisseurs et commandes.

Notifications par messagerie, application mobile et fonctionnement hors connexion.

Signature électronique, QR codes et intelligence artificielle.

Gestion documentaire avancée des dessins techniques et nomenclatures.

## 4.3 Hors périmètre

Le MVP ne remplace ni le système comptable, ni le système d’achat officiel, ni Escala. Il ne doit pas déclencher automatiquement un engagement contractuel ou financier. Toute intégration réelle avec un SI ONCF fera l’objet d’une étude et d’une autorisation séparées.

## 4.4 Utilité du périmètre

Le périmètre fixe les frontières du projet. Il permet de concentrer les cinq semaines sur le suivi des DM, d’éviter de confondre la solution avec un système complet d’achats ou de gestion de stock, et de définir objectivement ce qui devra être livré et testé. Toute demande nouvelle sera évaluée selon son utilité, son urgence et son effet sur le délai avant d’être ajoutée au MVP.

# 5. Acteurs, responsabilités et droits

## 5.1 Responsabilités métier retenues

| Acteur | Responsabilités dans le circuit |
| --- | --- |
| District | Crée la DM, renseigne ses champs obligatoires et ses lignes d’articles, la transmet, suit son avancement, puis confirme la réception et la clôture. |
| DRIC | Effectue la vérification budgétaire, priorise les DM par District, section ou arrondissement, peut modifier la DM pendant son traitement, puis la transmet. |
| DMI | Effectue les vérifications budgétaire et technique, priorise les DM provenant des DRIC, peut modifier la DM, l’approuve globalement, puis la transmet. |
| MCIC | Reçoit la DM approuvée, effectue son traitement interne, vérifie la disponibilité du stock et la classe : « Réservée » si le stock permet de la satisfaire, sinon « En retard ». Il assure ensuite la mise à disposition et la transmission au District. |
| Administrateur | Gère les utilisateurs et les rôles, et consulte l’audit complet ; il n’exécute aucune action métier sur les DM. |

## 5.2 Matrice des droits fonctionnels

| Action | District | DRIC | DMI | MCIC | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Créer/modifier un brouillon | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Transmettre une DM | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Vérification budgétaire | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Vérification technique | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Priorisation par District / section / arrondissement | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Priorisation des DM par DRIC | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Modification pendant le traitement | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Approbation globale | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Classer selon le stock | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Préparer / mettre à disposition | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Confirmer réception / clôture | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Rejeter (exception motivée) | Non | Selon droit | Selon droit | Selon droit | Non |
| Annuler (exception motivée) | Sous conditions | Selon droit | Selon droit | Non | Non |
| Gérer utilisateurs | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Consulter audit complet | Non | Selon droit | Selon droit | Selon droit | Oui |

# 6. Processus métier cible

## 6.1 Circuit nominal

Le District crée la DM en brouillon, renseigne les champs obligatoires, ajoute au moins une ligne d’article, vérifie les informations puis transmet la demande.

La DRIC effectue la vérification budgétaire, priorise les demandes par District, section ou arrondissement, modifie si nécessaire les informations autorisées, puis transmet la DM à la DMI.

La DMI effectue les vérifications budgétaire et technique, priorise les DM provenant des différentes DRIC, peut modifier les informations autorisées, approuve la DM dans son ensemble, puis la transmet au MCIC.

Le MCIC reçoit la DM approuvée, effectue son traitement interne et vérifie la disponibilité du stock nécessaire.

Si le stock permet de satisfaire la DM, la quantité nécessaire est réservée à cette DM et celle-ci est classée « Réservée ». Si le stock est indisponible ou insuffisant, la DM est classée « En retard » jusqu’à disponibilité.

Lorsqu’une DM est réservée, le MCIC assure la préparation ou la mise à disposition des matières puis transmet la demande au District.

La confirmation de réception par le District clôture définitivement la DM.

## 6.2 Circuits d’exception

| Cas | Traitement attendu |
| --- | --- |
| Modification | La DRIC ou la DMI corrige directement les champs/quantités autorisés ; ancienne et nouvelle valeurs sont historisées. |
| Rejet exceptionnel | Traitement arrêté, motif obligatoire et DM conservée en lecture seule. |
| Annulation exceptionnelle | Réservée aux rôles autorisés, motif obligatoire et aucune suppression physique. |
| Stock disponible | Le stock nécessaire devient réservé exclusivement à la DM, qui passe à la préparation ou à la mise à disposition. |
| Stock indisponible ou insuffisant | La DM est classée « En retard » et reste au MCIC jusqu’à disponibilité du stock. |
| Préparation nécessaire | La DM réservée est préparée ou mise à disposition par le MCIC. |
| Erreur après transmission | Correction directe par le rôle habilité ; aucune suppression ni altération de l’historique. |

## 6.3 Statuts proposés

| Statut DM | Responsable courant | Issue/action suivante |
| --- | --- | --- |
| Brouillon | District | Modifier ou transmettre |
| En vérification DRIC | DRIC | Vérifier, prioriser, modifier si nécessaire, puis transmettre |
| En étude DMI | DMI | Contrôler, prioriser, modifier, approuver globalement, puis transmettre |
| En traitement MCIC | MCIC | Traiter la DM et vérifier la disponibilité du stock |
| Réservée | MCIC | Stock affecté à la DM ; préparer ou mettre à disposition |
| En retard | MCIC | Attendre la disponibilité du stock puis réexaminer la DM |
| En préparation / mise à disposition | MCIC | Préparer les matières, puis transmettre |
| Prête à livrer | MCIC | Transmettre au District |
| Livrée | District | Confirmer réception |
| Clôturée | District / système | Lecture seule après réception confirmée |
| Rejetée / annulée | Selon décision | Lecture seule sauf réouverture autorisée |

L’approbation concerne l’ensemble de la Demande de Matières et relève exclusivement de la DMI. Chaque acteur métier transmet la DM à l’acteur suivant après avoir terminé les opérations relevant de sa responsabilité.

# 7. Exigences fonctionnelles détaillées

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Le système doit permettre la connexion avec identifiant et mot de passe. | P1 |
| AUTH-02 | Le système doit bloquer l’accès après plusieurs tentatives échouées selon un paramètre configurable. | P2 |
| AUTH-03 | Le système doit proposer une déconnexion et expirer les sessions inactives. | P1 |
| USR-01 | L’administrateur doit créer, activer, désactiver et rattacher un utilisateur à un rôle et une unité. | P1 |
| USR-02 | Les autorisations doivent être vérifiées côté serveur pour chaque action. | P1 |
| ART-01 | Les utilisateurs autorisés doivent rechercher un article par nomenclature ou désignation. | P1 |
| ART-02 | L’administrateur doit pouvoir importer le catalogue articles depuis un fichier Excel contrôlé. | P1 |
| ART-03 | Le système doit produire un rapport des lignes rejetées lors de l’import. | P2 |
| DM-01 | Le District doit créer une DM en brouillon et renseigner tous les champs obligatoires avant transmission. | P1 |
| DM-01T | Le District doit sélectionner le type de DM parmi : Calendrier prévisionnel A+2, Urgente et Projet. | P1 |
| DM-01A | L’en-tête doit comporter : date, direction, établissement demandeur, code établissement, nature CPT NN, application, IMPT. CPT, destination, numéro de véhicule lorsqu’il est applicable, et catégorie 60 Matières, 61 Augmentation d’inventaire ou 62 Réparation de matériel. | P1 |
| DM-02 | Une DM doit comporter au moins une ligne d’article avant transmission. | P1 |
| DM-03 | Chaque ligne doit contenir le numéro de nomenclature, la désignation, la quantité demandée et la date de livraison souhaitée ; les autres colonnes présentes sur la fiche sont renseignées lorsqu’elles deviennent applicables au traitement. | P1 |
| DM-04 | Le District doit modifier ou supprimer une ligne uniquement tant que la DM est en brouillon. | P1 |
| DM-05 | Le système doit afficher la valeur estimative si le prix article est disponible. | P2 |
| WF-01 | Le District, la DRIC, la DMI et le MCIC doivent pouvoir transmettre la DM à l’acteur suivant du circuit. | P1 |
| WF-02 | Chaque acteur doit voir les DM qu’il est autorisé à traiter et les actions disponibles. | P1 |
| WF-03 | Toute décision exceptionnelle de rejet ou d’annulation doit exiger un motif. | P1 |
| WF-04 | Le système doit imposer une approbation globale de la DM par la DMI. | P1 |
| WF-05 | La transition de statut doit respecter l’ordre du workflow et les droits. | P1 |
| WF-06 | Toute modification après transmission doit conserver l’auteur, la date, l’ancienne valeur, la nouvelle valeur et le motif/commentaire. | P1 |
| BUD-01 | La DRIC doit enregistrer sa vérification budgétaire, sa priorisation par District, section ou arrondissement et les modifications autorisées. | P1 |
| DMI-01 | La DMI doit enregistrer ses contrôles budgétaire et technique, sa priorisation des DM par DRIC et son approbation globale. | P1 |
| MCIC-01 | Le MCIC doit traiter la DM et la classifier selon la disponibilité du stock. | P1 |
| MCIC-02 | Si le stock est disponible, le système doit réserver la quantité nécessaire à la DM et empêcher sa double affectation. | P1 |
| MCIC-03 | Si le stock est indisponible ou insuffisant, le système doit classer la DM « En retard » et permettre son réexamen ultérieur. | P1 |
| MCIC-04 | Le MCIC doit renseigner la préparation ou la mise à disposition et transmettre la DM au District. | P1 |
| REC-01 | Le District doit confirmer les quantités reçues ; cette confirmation entraîne la clôture de la DM. | P1 |
| TRC-01 | Le système doit enregistrer auteur, date/heure, ancienne valeur, nouvelle valeur et commentaire pour les actions critiques. | P1 |
| SRCH-01 | Les listes doivent être filtrables par numéro, District, région, statut, période, priorité et article. | P1 |
| DASH-01 | Le tableau de bord doit afficher les volumes par statut, les délais moyens, les rejets exceptionnels et le taux de satisfaction. | P1 |
| EXP-01 | Les utilisateurs autorisés doivent exporter les résultats filtrés vers Excel et une fiche DM vers PDF. | P2 |

## 7.2 Notifications internes

Une nouvelle DM transmise apparaît dans la file de travail de l’acteur suivant.

Le District voit immédiatement un rejet exceptionnel ou un changement de statut.

Les demandes dépassant un délai cible sont signalées visuellement.

Les notifications par e-mail ne sont incluses que si l’infrastructure ONCF les autorise.

# 8. Règles de gestion

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG-01 | Chaque DM possède un identifiant technique permettant son suivi dans l’application. |
| RG-02 | Seul un District peut créer une DM métier. |
| RG-03 | Une DM transmise contient un type, tous les champs obligatoires et au moins une ligne valide. |
| RG-03A | Les types de DM autorisés sont : Calendrier prévisionnel A+2, Urgente et Projet. Le présent projet n’en définit pas les modalités particulières de préparation ou de saisie. |
| RG-04 | Les quantités demandée, accordée, préparée et reçue sont positives ou nulles selon le champ. |
| RG-05 | La quantité reçue ne peut pas dépasser la quantité expédiée sans justification et droit spécifique. |
| RG-06 | Toute modification après transmission est historisée ; tout rejet ou toute annulation exceptionnelle exige un motif. |
| RG-07 | La DRIC réalise une vérification budgétaire, priorise les DM par District, section ou arrondissement, peut modifier les données autorisées, puis transmet la DM à la DMI. |
| RG-08 | Une DM ne peut parvenir au MCIC sans approbation globale de la DMI. |
| RG-09 | La DMI réalise les contrôles budgétaire et technique, priorise les DM provenant des DRIC, peut modifier les données autorisées, approuve la DM dans son ensemble, puis la transmet au MCIC. |
| RG-10 | La suppression physique d’une DM transmise est interdite. |
| RG-11 | Une DM clôturée est en lecture seule, sauf réouverture exceptionnelle tracée. |
| RG-12 | Chaque transition de statut crée une entrée d’historique horodatée. |
| RG-13 | Un utilisateur ne consulte que le périmètre correspondant à son rôle et rattachement. |
| RG-14 | La désactivation d’un utilisateur conserve toutes ses actions historiques. |
| RG-15 | L’import d’articles ne doit pas créer de doublon de nomenclature. |
| RG-16 | Le MCIC réalise le traitement interne de la DM sans que l’application distingue ses unités internes. |
| RG-17 | Le MCIC classe la DM selon le stock : « Réservée » si le stock nécessaire est disponible, sinon « En retard ». |
| RG-18 | Toute quantité réservée à une DM ne peut pas être affectée à une autre DM. |
| RG-19 | Une DM « En retard » est réexaminée lorsque le stock devient disponible ; elle passe alors à l’état « Réservée ». |
| RG-20 | Le MCIC prépare ou met à disposition une DM réservée et la transmet au District ; la réception confirmée par le District clôture la DM. |
| RG-21 | Toute modification de règle de workflow doit être versionnée et validée. |
| RG-22 | Une DM rejetée ou annulée n’est jamais supprimée physiquement et reste consultable dans l’historique. |

# 9. Données et modèle conceptuel

## 9.1 Entités principales

| Entité | Principaux attributs |
| --- | --- |
| Utilisateur | identifiant, matricule, nom, login, mot de passe haché, rôle, unité, actif |
| Unité organisationnelle | type, code, libellé, région, unité parente |
| DemandeMatière | id, date, District, type (Calendrier A+2/Urgente/Projet), catégorie 60/61/62, direction, établissement demandeur, code établissement, nature CPT NN, application, IMPT. CPT, destination, numéro véhicule, statut, créateur, dates clés |
| LigneDM | numéro de nomenclature, désignation, quantité demandée, quantité livrée, date de livraison souhaitée, quantité réservée au magasin et autres codes de la fiche |
| Article | nomenclature, désignation, unité, famille, prix, statut actif |
| Décision | DM, acteur, type, commentaire, date ; validation et approbation globales |
| RéservationStock | DM, article, quantité réservée, date, état actif/libéré |
| Mise à disposition/Réception | référence, lignes, quantités, date de préparation, date de transmission, date de réception |
| Historique | objet, action, ancienne/nouvelle valeur, auteur, rôle, date/heure |

## 9.2 Relations essentielles

Un District crée plusieurs DM ; une DM appartient à un seul District.

Une DM contient une ou plusieurs lignes ; une ligne référence un article.

Une DM reçoit les contrôles successifs prévus par le workflow et une approbation globale par la DMI.

Une DM traitée par le MCIC reçoit une classification selon le stock ; une réservation conserve l’article, la quantité et la date d’affectation.

Une ligne peut être associée à une réservation, une préparation et une réception.

Toutes les actions significatives alimentent l’historique.

## 9.3 Qualité et reprise des données

Définir les colonnes obligatoires et le format du fichier Excel.

Détecter nomenclatures vides, doublons, prix non numériques et unités inconnues.

Importer d’abord dans un environnement de test.

Conserver un rapport d’import : date, auteur, nombre accepté, nombre rejeté et motifs.

Ne jamais écraser silencieusement une donnée métier validée.

# 10. Interfaces et parcours utilisateurs

## 10.1 Écrans minimaux

| Écran | Contenu principal |
| --- | --- |
| Connexion | Identifiant, mot de passe, message d’erreur générique |
| Accueil / tableau de bord | Indicateurs, DM à traiter, alertes de délai |
| Liste des DM | Recherche, filtres, tri, pagination, export |
| Création / modification DM | En-tête, ajout d’articles, quantités, justification, sauvegarde |
| Détail DM | Résumé, lignes, statut, acteur courant, historique et actions autorisées |
| File de traitement | DM en attente pour DRIC, DMI ou MCIC |
| Catalogue articles | Recherche, consultation, import réservé |
| Administration | Utilisateurs, rôles, unités et paramètres |
| Rapports | Indicateurs par période, unité, statut et article |

## 10.2 Principes ergonomiques

Afficher clairement le numéro, le statut et le responsable courant en haut de chaque DM.

Ne montrer que les boutons correspondant aux actions autorisées.

Demander confirmation avant une action irréversible dans le workflow.

Utiliser des libellés métier compréhensibles et éviter les codes non expliqués.

Afficher les erreurs près des champs concernés et conserver les données saisies.

Conserver une interface utilisable sur les résolutions courantes des postes ONCF.

# 11. Exigences non fonctionnelles et sécurité

| Domaine | Exigence minimale |
| --- | --- |
| Accessibilité réseau | Application disponible via navigateur sur le réseau autorisé |
| Performance | Pages courantes chargées idéalement en moins de 3 s dans les conditions nominales |
| Disponibilité | Sauvegarde et procédure de restauration définies avant mise en production |
| Sécurité mots de passe | Hachage fort ; aucun mot de passe en clair dans le code ou la base |
| Contrôle d’accès | Authentification et autorisation systématiques côté serveur |
| Sessions | Expiration, déconnexion et protection CSRF |
| Audit | Journal non modifiable par les utilisateurs métier ordinaires |
| Confidentialité | Accès limité aux informations nécessaires à la fonction |
| Intégrité | Transactions pour les changements critiques de statut et de quantités |
| Compatibilité | Navigateurs validés par l’ONCF ; bibliothèques disponibles sans Internet si nécessaire |
| Maintenabilité | Code structuré, versionné, commenté et accompagné d’une procédure d’installation |
| Protection des données | Données réelles anonymisées dans les démonstrations et exports de stage |

## 11.2 Sauvegarde proposée

Sauvegarde quotidienne automatisée de la base en exploitation.

Conservation selon la politique ONCF et test périodique de restauration.

Sauvegarde séparée des fichiers joints si cette fonction est activée.

Accès aux sauvegardes limité aux administrateurs habilités.

# 12. Architecture technique proposée

## 12.1 Choix applicatif

| Couche | Technologie proposée | Justification |
| --- | --- | --- |
| Interface | Django Templates + Bootstrap | Rapide à développer et simple pour un MVP |
| Serveur applicatif | Python 3 + Django | Authentification, permissions, ORM, administration et sécurité intégrées |
| Base de développement | SQLite | Simplicité locale, uniquement pendant le développement |
| Base réseau | PostgreSQL | Base centralisée robuste et multi-utilisateur |
| Exports | openpyxl / bibliothèque PDF autorisée | Compatibilité avec les besoins Excel et fiches imprimables |
| Déploiement | Serveur interne validé par la DSI | Accès multi-postes sans exposition publique |
| Versionnement | Git | Traçabilité du code et retour à une version stable |

## 12.2 Principe de fonctionnement

Les navigateurs envoient leurs requêtes au serveur Django. Django contrôle la session et les permissions, exécute les règles métier et lit ou écrit dans PostgreSQL. Aucun utilisateur ne se connecte directement à la base. Les fichiers et sauvegardes sont stockés dans des emplacements autorisés.

## 12.3 Environnements

| Environnement | Usage | Données |
| --- | --- | --- |
| Développement | Codage et tests unitaires | Jeu fictif |
| Recette | Tests avec les acteurs | Données anonymisées |
| Production | Utilisation réelle après autorisation | Données ONCF protégées |

## 12.4 Conditions préalables au déploiement réel

Validation de l’architecture par la DSI.

Mise à disposition d’un serveur et d’un nom/adresse d’accès.

Choix de la base autorisée et création des comptes techniques.

Définition des sauvegardes, certificats HTTPS et règles de pare-feu.

Validation de la liste des utilisateurs pilotes.

# 13. Gestion et pilotage du projet

## 13.1 Fiche d’identification

| Élément | Définition |
| --- | --- |
| Finalité | Améliorer la traçabilité et le pilotage du circuit des Demandes de Matières. |
| Livrable principal | Prototype fonctionnel accompagné de ses documents d’analyse, de conception, de test et d’utilisation. |
| Durée | Cinq semaines de réalisation. |
| Commanditaire métier | Service Appui et Approvisionnement / encadrant ONCF. |
| Responsable de réalisation | Élève ingénieure en Génie Industriel. |
| Utilisateurs concernés | Districts, DRIC, DMI, MCIC et administrateur. |
| Contraintes majeures | Délai court, disponibilité des acteurs, accès aux données et validation de l’environnement technique. |

## 13.2 Organisation et responsabilités du projet

| Intervenant | Responsabilité dans le projet |
| --- | --- |
| Encadrant ONCF | Oriente le projet, facilite l’accès aux informations et valide les besoins et livrables. |
| Utilisateurs métier | Expliquent le processus, vérifient les règles et participent à la recette. |
| Élève ingénieure | Planifie, analyse, modélise, développe, teste, documente et rend compte de l’avancement. |
| Encadrant pédagogique | Assure le suivi méthodologique et académique du PFA. |
| DSI / responsable réseau | Valide, si nécessaire, l’architecture, la sécurité et les conditions de déploiement. |

## 13.3 Découpage du travail — WBS simplifiée

| Lot | Contenu | Livrable de contrôle |
| --- | --- | --- |
| L1 — Cadrage | Objectifs, parties prenantes, périmètre et contraintes | Note de cadrage validée |
| L2 — Analyse | Existant, entretiens, SIPOC et VSM AS-IS | Diagnostic de l’existant |
| L3 — Spécification | Processus cible, droits, exigences et règles | Cahier des charges validé |
| L4 — Conception | Cas d’utilisation, données, maquettes et architecture | Dossier de conception |
| L5 — Réalisation | Développement incrémental du MVP | Versions démontrables |
| L6 — Vérification | Tests, recette, corrections et sécurité | Rapport de tests |
| L7 — Transfert | Guides, démonstration, rapport et soutenance | Dossier final |

## 13.4 Planification sur cinq semaines

| Semaine | Activités principales | Jalon |
| --- | --- | --- |
| S1 — Cadrage et analyse | Recueil des besoins, étude du prototype, processus AS-IS, périmètre et risques initiaux | J1 : besoin et circuit validés |
| S2 — Spécification et conception | Cahier des charges, TO-BE, droits, MCD, maquettes et architecture | J2 : conception validée |
| S3 — Développement du cœur | Authentification, rôles, catalogue, création DM, traitement DRIC et DMI | J3 : parcours District–DMI démontrable |
| S4 — Finalisation du workflow | MCIC, réservation, réception, historique, filtres et tableau de bord | J4 : MVP complet |
| S5 — Recette et transfert | Tests, corrections, documentation, mesure des résultats et présentation | J5 : recette et remise finale |

## 13.5 Suivi de l’avancement

Tenir un tableau des tâches avec responsable, échéance, état et reste à faire.

Organiser un point hebdomadaire avec l’encadrant et consigner les décisions.

Comparer chaque fin de semaine l’avancement prévu et l’avancement réel.

Faire valider progressivement le circuit, les écrans, les règles puis le prototype.

Tenir un registre des changements : demande, origine, priorité, effet sur le délai et décision.

## 13.6 Gestion des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure de maîtrise |
| --- | --- | --- | --- |
| Règles métier incomplètes | Moyenne | Élevé | Valider tôt le workflow, les droits et les statuts. |
| Périmètre trop large | Élevée | Élevé | Figer les exigences P1 et reporter les fonctions P2. |
| Indisponibilité des acteurs | Moyenne | Moyen | Regrouper les questions et planifier les validations. |
| Données insuffisantes ou sensibles | Moyenne | Élevé | Employer un jeu anonymisé et faire valider les champs. |
| Blocage technique ou réseau | Moyenne | Élevé | Prévoir un prototype local démontrable et une architecture simple. |
| Modification tardive du besoin | Moyenne | Moyen | Évaluer l’impact et obtenir une décision avant intégration. |

## 13.7 Maîtrise qualité et critères de réussite

Le projet sera piloté selon les dimensions délai, qualité, ressources et performance. La qualité sera assurée par la validation progressive des livrables, la traçabilité des exigences vers les tests et la correction des anomalies avant la recette.

| Dimension | Critère |
| --- | --- |
| Délai | Livrer le MVP et la documentation au terme des cinq semaines. |
| Qualité | Respecter les exigences P1 validées et réussir les scénarios de recette prioritaires. |
| Ressources | Utiliser les moyens logiciels et matériels disponibles sans investissement majeur. |
| Performance métier | Rendre visibles le statut, le responsable courant, l’historique et les délais des DM. |

# 14. Apport Génie industriel et indicateurs

## 14.1 Démarche d’amélioration du processus

La contribution Génie industriel ne se limite pas au développement informatique. Elle consiste à représenter le flux d’information, relever les temps d’attente, identifier les activités sans valeur ajoutée et concevoir un processus cible plus visible et mieux maîtrisé.

| Étape | Travail attendu |
| --- | --- |
| SIPOC | Définir fournisseurs, entrées, processus, sorties et clients. |
| VSM AS-IS | Représenter les étapes, responsables, temps de traitement et temps d’attente. |
| Diagnostic | Repérer doubles saisies, attentes, recherches manuelles et ruptures de traçabilité. |
| TO-BE | Définir un workflow standardisé reposant sur une base commune et un historique. |
| Mesure | Définir les indicateurs, leurs données sources et leur fréquence de suivi. |
| Amélioration | Comparer la situation initiale et la cible, puis proposer des actions futures. |

## 14.2 Indicateurs à calculer

| Indicateur | Formule / définition |
| --- | --- |
| Délai total moyen | Moyenne(date de clôture − date de première transmission). |
| Délai moyen par étape | Moyenne(date de sortie − date d’entrée de l’étape). |
| Encours | Nombre de DM non clôturées à une date donnée. |
| Taux de respect du délai | DM clôturées dans le délai cible / DM clôturées × 100. |
| Taux de DM en retard | DM classées « En retard » / DM traitées par le MCIC × 100. |
| Taux de satisfaction quantité | Somme des quantités reçues / somme des quantités demandées × 100. |
| Taux de satisfaction complète | DM entièrement satisfaites / DM réceptionnées × 100. |
| Âge maximal de l’encours | Date d’observation − date d’entrée de la plus ancienne DM ouverte. |
| Répartition par type | Nombre de DM Calendrier A+2, Urgentes et Projet. |

## 14.3 Données nécessaires à la mesure

Horodatage d’entrée et de sortie de chaque étape.

Type, District, DRIC, article, statut, priorité et acteur responsable.

Quantités demandées, modifiées, réservées, préparées et reçues.

Motifs normalisés des rejets et annulations exceptionnels.

Délais cibles, une fois validés par le métier.

# 15. Tests, recette et critères d’acceptation

## 15.1 Stratégie de tests

| Type | Objet |
| --- | --- |
| Tests unitaires | Règles de calcul, permissions, statuts et validations de champs |
| Tests d’intégration | Enchaînement complet du workflow et base de données |
| Tests par rôle | Vérifier pages visibles et actions interdites/autorisées |
| Tests d’import | Fichier correct, doublons, valeurs manquantes et formats invalides |
| Tests de sécurité | Accès direct à une URL interdite, session expirée, CSRF, mot de passe |
| Recette métier | Scénarios validés par l’encadrant avec données anonymisées |

## 15.2 Scénarios prioritaires de recette

| ID | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| REC-01 | Créer une DM avec tous les champs obligatoires, la transmettre et vérifier son apparition chez la DRIC | Succès et données conservées |
| REC-01A | Omettre un champ obligatoire de l’en-tête | Transmission bloquée et champ signalé |
| REC-01B | Omettre le numéro de nomenclature, la désignation, la quantité demandée ou la date souhaitée | Transmission bloquée et ligne signalée |
| REC-02 | Tenter de transmettre une DM sans ligne | Blocage et message clair |
| REC-03 | Rejeter ou annuler une DM sans motif | Action refusée |
| REC-04 | Vérifier le budget à la DRIC puis approuver globalement à la DMI | Transition correcte et historique complet |
| REC-05 | Classer une DM avec stock disponible | Stock réservé à la DM, état « Réservée » et absence de double affectation |
| REC-05A | Classer une DM avec stock insuffisant | DM à l’état « En retard » puis réexamen possible après entrée en stock |
| REC-06 | Préparer la DM, la transmettre au District puis confirmer la réception | DM clôturée et historique complet |
| REC-07 | Accéder à une DM hors périmètre par URL | Accès refusé |
| REC-08 | Importer un catalogue contenant des doublons | Doublons signalés, données cohérentes |
| REC-09 | Clôturer une DM avec une ligne non traitée | Clôture refusée |
| REC-10 | Consulter le tableau de bord après les scénarios | Indicateurs conformes aux données |

## 15.3 Critères d’acceptation du MVP

Le workflow nominal est exécutable de bout en bout avec au moins un compte par rôle.

Les droits sont contrôlés côté serveur et testés.

La base de données est commune à plusieurs sessions utilisateurs.

Les statuts et quantités restent cohérents dans les cas partiels.

L’historique permet de reconstituer toutes les décisions d’une DM.

Le catalogue articles peut être chargé et recherché.

Le District peut saisir la fiche DM et l’application contrôle les champs obligatoires visibles sur le modèle fourni.

Les indicateurs essentiels sont calculés à partir des données enregistrées.

La documentation d’installation et le guide utilisateur sont livrés.

# 16. Livrables, hypothèses et validation

## 16.1 Livrables attendus

Cahier des charges fonctionnel et technique validé.

Cartographies AS-IS et TO-BE, SIPOC et VSM simplifiée.

Diagrammes de cas d’utilisation, d’activité et modèle de données.

Code source Python/Django versionné.

Base de données et jeu de données de démonstration.

Application MVP testée.

Rapport de tests et procès-verbal de recette.

Guide utilisateur et guide d’installation.

Tableau de bord et analyse des indicateurs.

Rapport et support de soutenance.

## 16.2 Principes métier consolidés

La DRIC est responsable de la vérification budgétaire.

La DMI réalise l’approbation après la DRIC.

Le MCIC traite et classe la DM selon la disponibilité du stock.

Le stock disponible nécessaire est réservé à la DM ; sans stock suffisant, la DM reste « En retard ».

Les unités internes du MCIC ne sont pas distinguées dans le périmètre fonctionnel de l’application.

Le District confirme la réception.

Le déploiement réseau réel dépend des moyens et autorisations ONCF.

## 16.3 Points soumis à validation

Délais cibles à appliquer aux étapes du circuit et règles d’alerte.

Motifs officiels et rôles autorisés pour le rejet et l’annulation exceptionnels.

Données techniques et infrastructure autorisées pour le déploiement.

Liste définitive des champs facultatifs de la fiche DM et des données d’import.

Conditions précises de réception et de clôture lorsqu’une quantité reçue diffère de la quantité demandée.

# Annexe A — Cas d’utilisation synthétiques

| Code | Acteur | Cas d’utilisation | Précondition | Postcondition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | District | Créer et transmettre une DM complète | Compte actif et article disponible au catalogue | DM à traiter par la DRIC |
| UC-02 | DRIC | Vérifier, prioriser, modifier et transmettre la DM | DM transmise | DM transmise à la DMI, rejetée ou annulée selon droit |
| UC-03 | DMI | Contrôler, prioriser, modifier, approuver globalement et transmettre | DM reçue de la DRIC | DM transmise au MCIC |
| UC-04 | MCIC | Traiter et classifier la DM selon le stock | Approbation globale DMI | DM « Réservée » ou « En retard » |
| UC-05 | MCIC | Préparer ou mettre à disposition et transmettre | DM réservée | DM transmise au District |
| UC-06 | District | Confirmer la réception | Matière livrée | Quantité reçue et DM éventuellement clôturée |
| UC-07 | Admin | Gérer les comptes | Droit administrateur | Compte créé/modifié/désactivé et trace conservée |

# Annexe B — Questionnaire final de validation

☐ Dans quels cas exceptionnels la DRIC, la DMI ou le MCIC peuvent-ils rejeter une DM ?

☐ Quels sont les motifs officiels de rejet et d’annulation ?

☐ Quels délais cibles faut-il appliquer à chaque étape ?

☐ Quelles données doivent être reprises d’Escala ou d’Excel ?

☐ La gestion détaillée du stock fait-elle partie du MVP ou la solution enregistre-t-elle seulement la classification et la réservation ?

☐ Comment traiter une différence entre la quantité demandée et la quantité reçue ?

☐ Combien d’utilisateurs et de sites utiliseront l’application ?

☐ Quel serveur, quelle base et quels navigateurs sont autorisés ?

☐ L’application doit-elle fonctionner sans accès Internet ?

☐ Les comptes ONCF existants doivent-ils être utilisés ?

☐ Quelle politique de sauvegarde, conservation et audit faut-il appliquer ?

# Annexe C — Décision de périmètre MVP

À remplir avec l’encadrant avant le développement.

| Fonction | Incluse MVP | Reportée | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentification et rôles | ☐ | ☐ |  |
| Catalogue articles / import Excel | ☐ | ☐ |  |
| Création de la DM et contrôle des champs obligatoires | ☐ | ☐ |  |
| Vérification DRIC et approbation globale DMI | ☐ | ☐ |  |
| Traitement et classification MCIC selon le stock | ☐ | ☐ |  |
| Préparation / mise à disposition MCIC | ☐ | ☐ |  |
| Réception et clôture | ☐ | ☐ |  |
| Historique et audit | ☐ | ☐ |  |
| Tableau de bord | ☐ | ☐ |  |
| Exports Excel/PDF | ☐ | ☐ |  |
| Gestion détaillée du stock | ☐ | ☐ |  |